|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 	Информатика и системы управления

КАФЕДРА 		Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

по курсу «Экономика программной инженерии»

«Оценка параметров программного проекта

с использованием модели COCOMO II»

Студент			Пермякова Екатерина Дмитриевна

Поляков Андрей …

Группа			ИУ7 – 82Б

Преподаватель		Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Метод функциональных точек

Функциональная точка – это единица измерения, выражающая объем бизнес-функциональности, которую программная система предоставляет пользователю.

Определение числа функциональных точек является методом количественной оценки размера и сложности программной системы с точки зрения функций, которые система предоставляет пользователю.

Функциональные типы данных и типы транзакций, используемые в методе функциональных точек:

- Внешний ввод (EI, транзакция, получающая данные от пользователя) — элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в приложение. Данные могут поступать с экрана ввода или из другого приложения. Данные могут содержать как управляющую, так и деловую информацию. Обрабатываемые данные могут соответствовать одному или нескольким внутренним логическим файлам

- Внешний вывод (ЕО, транзакция передающая данные пользователю) — элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, во внешнюю среду и связанный с созданием и/или обработкой выходной информации приложения — выходного отчета, документа, экранной формы

- Внешний запрос (EQ, интерактивный диалог с пользователем, требующий от него каких-либо действий) — элементарный процесс, состоящий из комбинации «запрос/ответ», не связанный с вычислением производных данных или обновлением внутренних логических файлов (базы данных)

- Внутренний логический файл (ILF, информация, которая используется во внутренних взаимодействиях системы) — выделяемые пользователем логически связанные группы данных или блоки управляющей информации, которые поддерживаются внутри продукта и обслуживаются через внешние вводы

- Внешний интерфейсный файл (EIF, файлы, участвующие во внешних взаимодействиях с другими системами) — выделяемые пользователем логически связанные группы данных или блоки управляющей информации, на которые ссылается продукт, но которые поддерживаются вне продукта

Ранг и оценка сложности внешних вводов

Ранг и оценка сложности внешних выводов

Ранг и оценка сложности внешних запросов

Ранг и оценка сложности внутренних логических файлов

Ранг и оценка сложности внешних интерфейсных файлов

Для оценки сложности используются следующие характеристики:

- RET (тип элемента записи) – самая большая идентифицируемая пользователем логическая группа данных внутри ILF или EIF

- DET (тип элемента данных) – это уникальное поле данных

- FTR (файл типа ссылки) – cколько разных файлов / таблиц (ILF или EIF) затрагивает одна транзакция (читает или меняет).

Порядок расчета трудоемкости разработки ПО:

- Определение количества функциональных типов данных для приложения

- Определение количества связанных с каждым функциональным типом элементарных данных (DET), элементарных записей (RET) и файлов типа ссылок (FTR)

- Определение сложности (в зависимости от количества DET, RET и FTR)

- Подсчет количества функциональных точек приложения

- Подсчет количества функциональных точек с учетом общих характеристик системы

- Оценка трудоемкости разработки (с использованием различных статистических данных)

Скорректированное количество функциональных точек:

FP = Общее количество * (0,65+ 0,01 *Σ Fi ),

где Fi — 14 коэффициентов регулировки сложности, от 0 до 5

Трудоемкость (трудозатраты) = FP * P

где: FP — количество функциональных точек; P — средние затраты времени на реализацию одной точки (индекс производительности)

Индекс производительности индивидуален для каждой команды. Ниже приведены усредненные рыночные данные (в среднем по индустрии):

- Высокая производительность: 4–7 чел.-часов на 1 FP (опытная команда, готовые фреймворки)

- Средняя производительность: 8–12 чел.-часов на 1 FP (стандарт для большинства проектов)

- Низкая производительность: 15–20+ чел.-часов на 1 FP (сложные системы, жесткое регулирование, новички в разработке)

Решение

Авторизация

Внешний ввод (EI)

- DET = 4 уникальных поля

- FTR = 1 таблицу читает при логине

Внешний вывод (ЕО)

- нет экспорта

Внешний запрос (EQ)

- нет диалога с пользователем

Внутренний логический файл (ILF)

- DET = 2 поля описывают человека

- RET = 1 таблица

Внешний интерфейсный файл (EIF)

- нет импорта

Биржевые сводки

Внешний ввод (EI) - добавление кнопки

- DET = 3

- FTR = 1

Внешний вывод (ЕО) - таблица со сводками

- DET = 3 колонки

- FTR = 1

Внешний запрос (EQ)

- нет диалога с пользователем

Внутренний логический файл (ILF) - таблица со сводками в БД

- DET = 3 поля описывают сводку

- RET = 1 таблица

Внешний интерфейсный файл (EIF)

- нет импорта

Заявки

Внешний ввод (EI) - удаление и изменение заявки

- DET = 8 поля взаимодействия с 2 действиями

- FTR = 1

Внешний вывод (ЕО) - таблица с заявками

- DET = 4 колонки

- FTR = 1

Внешний запрос (EQ)

- нет диалога с пользователем

Внутренний логический файл (ILF) - таблица с заявками в БД

- DET = 4 поля описывают заявку

- RET = 1 таблица

Внешний интерфейсный файл (EIF)

- нет импорта

Новая заявка